АДМИНИСТРАЦИЯ КУХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.02.2021 года                                          	                                                   № 10

с. Маргенау

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» за 2020 год.

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением о бюджетном процессе Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, утвержденным Решением Совета депутатов от 30.09.2013 года № 62 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Кухаревском сельском поселении Исилькульского муниципального района Омской области», Постановлением администрации от 28.06.2013 № 82  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», Администрация Кухаревского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» утвержденной Постановлением Администрации Кухаревского сельского поселения от 12.11.2013 № 146 (с изменениями) за 2020 год, согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Кухаревского сельского поселения

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава  Кухаревского сельского поселения                                     Е.М. Пальчик

Приложение 1 к постановлению

Администрации Кухаревского

сельского поселения

от 08.02.2021 № 10

Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации» от 28.06.2013г № 82, подготовлен отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» (далее – Программа) за 2020 год.

Реализация Программы осуществлялась по трем подпрограммам:

1. «Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения»;

2. «Повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрации Кухаревского сельского поселения»;

3.«Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения».

На реализацию подпрограмм Программы в 2020 году направлено 10928257,61 рублей, что составило – 98,7% от предусмотренного планового объема, предусмотренного Программой (11067690,56 рублей).

Достижение высокой эффективности реализации Программы было обеспечено за счет выполнения следующих основных мероприятий программы:

- Развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройства

- Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог

-Повышение качества управления финансами

-Средства передаваемые из бюджета поселения муниципальному району

-Эффективное исполнение полномочий сельского поселения

- Реализация мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы в 2020 году она явилась эффективной. Итоговая оценка составила 101,22 %.

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Кухаревского сельского поселения от 08.02.2021 № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о реализации муниципальной программы Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование мероприятия муниципальной программы Кухаревского сельского поселения (далее – муниципальная программа) | Главный распорядитель бюджетных средств местного бюджета | Целевая статья расходов | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****> |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2020 год |  |  |  | Всего | 2020 год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы - Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения, улучшение благосостояния жителей Кухаревского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы - Создание условий для повышения уровня комплексного обустройства населенных пунктов Кухаревского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1- Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы - Привлечение инвестиций для дальнейшего развития жилищно-коммунального комплекса и сети внутрипоселковых дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы: Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройства населения |  |  |  | 522206,06 | 522206,06 | 522206,06 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройства поселения |  |  | 522206,06 | 522206,06 | 522206,06 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  | 522206,06 | 522206,06 | 522206,06 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Развитие жилищно коммунального комплекса и благоустройства |  |  | 522206,06 | 522206,06 | 522206,06 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие |  |  | 89838 | 89838 | 89838 |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение полномочий по организации в границах поселений водоснабжение населения | 604 | 2410181080 | 89838 | 89838 | 89838 | Количество соглашений по водоснабжению | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.6 | Мероприятие |  |  | 277838 | 277838 | 277838 |  |  |  |  |  |
|  | Уличное освещение | 604 | 2410119990 | 277838 | 277838 | 277838 | Количество фонарей уличного освещения | ед. | 103 | 103 | 103 |
| 1.1.7 | Мероприятие |  |  | 51074,06 | 51074,06 | 51074,06 |  |  |  |  |  |
|  | Организация и содержание мест захоронения | 604 | 2410119990 | 51074,06 | 51074,06 | 51074,06 | Площадь содержания мест захоронения | м2 | 6338,89 | 6338,89 | 6338,89 |
| 1.1.8 | Мероприятие |  |  | 103456 | 103456 | 103456 |  |  |  |  |  |
|  | Организация благоустройства на территории сельского поселения | 604 | 2410119990 | 103456 | 103456 | 103456 | Ремонт памятников | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы: Развитие сети внутрипоселковых дорог местного значения, создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК) |  |  |  | 916119,72 | 916119,72 | 776686,77 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Развитие сети внутрипоселковых дорог местного значения |  |  | 916119,72 | 916119,72 | 776686,77 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие |  |  | 916119,72 | 916119,72 | 776686,77 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог |  |  | 916119,72 | 916119,72 | 776686,77 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие |  |  | 2700 | 2700 | 2700 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог в с.Маргенау (ул.Ленина) | 604 | 2410219990 | 2700 | 2700 | 2700 | Протяженность отремонтированных дорог | м2 | 765 | 765 | 765 |
| 1.2.5 | Мероприятие |  |  | 856679,72 | 856679,72 | 717246,77 | Протяженность отремонтированных дорог |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов | 604 | 2410219990 | 856679,72 | 856679,72 | 717246,77 |  | м2 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 1.2.8 | Мероприятие |  |  | 56740 | 56740 | 56740 |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение безопасности дорожного движения | 604 | 2410219990 | 56740 | 56740 | 56740 | Установлено дорожных знаков | ед. | 15 | 15 | 15 |
| всего по 1 подпрограмме |  |  |  | 1438325,78 | 1438325,78 | 1298892,83 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Задача 2 муниципальной программы Обеспечение устойчивого экономического развития повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного осуществления полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрации Кухаревского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 муниципальной программы Повышение качества управления муниципальными финансами и имуществом, обеспечение эффективного осуществления полномочий поселения |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: Повышение качества управления муниципальными финансами и имуществом |  |  |  | 5219966,34 | 5219966,34 | 5219966,34 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  | 5219966,34 | 5219966,34 | 5219966,34 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Повышение качества управления финансами |  |  | 5219966,34 | 5219966,34 | 5219966,34 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие |  |  | 2805740,45 | 2805740,45 | 2805740,45 |  |  |  |  |  |
|  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 604 | 2420119980 | 2805740,45 | 2805740,45 | 2805740,45 | Численность муниципальных служащих | ед. | 4 | 4 | 4 |
| 2.1.2 | Мероприятие |  |  | 2414225,89 | 2414225,89 | 2414225,89 |  |  |  |  |  |
|  | Осуществления деятельности казенного учреждения | 604 | 2420119990 | 2414225,89 | 2414225,89 | 2414225,89 | Количество казенных учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: Средства передаваемые из бюджета поселения муниципальному району |  |  |  | 869050,99 | 869050,99 | 869050,99 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие |  |  | 869050,99 | 869050,99 | 869050,99 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Средства передаваемые из бюджета поселения муниципальному району |  |  | 869050,99 | 869050,99 | 869050,99 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Мероприятие |  |  | 131051,42 | 131051,42 | 131051,42 | Отсутствие кредиторской задолженности по передачи части полномочий поселения по соглашениям |  |  |  |  |
|  | Выполнение части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях | 604 | 2420280030 | 131051,42 | 131051,42 | 131051,42 |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.4 | Мероприятие |  |  | 704597 | 704597 | 704597 |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 604 | 2420280040 | 704597 | 704597 | 704597 |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.7 | Мероприятие |  |  | 33402,57 | 33402,57 | 33402,57 |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета | 604 | 2420280120 | 33402,57 | 33402,57 | 33402,57 |  | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3 подпрограммы 2 муниципальной программы Эффективное исполнение полномочий |  |  |  | 1077722,04 | 1077722,04 | 1077722,04 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Основное мероприятие |  |  | 1077722,04 | 1077722,04 | 1077722,04 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Эффективное исполнение полномочий сельского поселения | 604 |  | 1077722,04 | 1077722,04 | 1077722,04 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие |  |  | 42060 | 42060 | 42060 |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение прочих муниципальных функций | 604 | 2420319990 | 42060 | 42060 | 42060 | Количество мероприятий по выполнению прочих муниципальных функций | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 2.3.2 | Мероприятие |  |  | 32497 | 32497 | 32497 |  |  |  |  |  |
|  | Организация и материально-техническое обеспечение подготовки муниципальных выборов | 604 | 2420319990 | 32497 | 32497 | 32497 | Количество проведенных выборов | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2.3.3 | Мероприятие |  |  | 64550 | 64550 | 64550 |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение условий для развития и организации проведения спортивных мероприятий поселения | 604 | 2420319990 | 64550 | 64550 | 64550 | Количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 2.3.4 | Мероприятие |  |  | 136470 | 136470 | 136470 |  |  |  |  |  |
|  | Доплата к пенсиям муниципальных служащих | 604 | 2420319940 | 136470 | 136470 | 136470 | Количество муниципальных служащих получающих доплату к пенсии | чел. | 2 | 2 | 2 |
| 2.3.5 | Мероприятие |  |  | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | Адресная социальная помощь участникам Великой Отечественной войны | 604 | 2420319930 | 4000 | 4000 | 4000 | Количество участников Великой Отечественной войны, которым оказывается адресная социальная помощь | чел. | 4 | 4 | 4 |
| 2.3.7 | Мероприятие |  |  | 22340 | 22340 | 22340 |  |  |  |  |  |
|  | Проведение культурно-массовых мероприятий | 604 | 2420319990 | 22340 | 22340 | 22340 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 2.3.8 | Мероприятие |  |  | 140000 | 140000 | 140000 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 604 | 242031990 | 140000 | 140000 | 140000 | Количество земельных участков, по которым проведены мероприятия по землеустройству и землепользованию | ед. | 4 | 4 | 4 |
| 2.3.9 | Мероприятие |  |  | 33315,49 | 33315,49 | 33315,49 |  |  |  |  |  |
|  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 604 | 242031990 | 33315,49 | 33315,49 | 33315,49 | Объекты недвижимого муниципального имущества (здания, строения, сооружения) в отношении которых проведена оценочная деятельность, инвентаризационно - технические работы | ед. | 15 | 15 | 15 |
| 2.3.11 | Мероприятие |  |  | 8439,55 | 8439,55 | 8439,55 |  |  |  |  |  |
|  | Снижение энергетических издержек | 604 | 242031990 | 8439,55 | 8439,55 | 8439,55 | Количество заключенных договоров на обслуживание электрооборудования | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 2.3.12 | Мероприятие |  |  | 89050 | 89050 | 89050 |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 604 | 242031990 | 89050 | 89050 | 89050 | Количество лиц прошедших инструктаж по противопожарной безопасности | ед. | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.3.13 | Мероприятие |  |  | 505000 | 505000 | 505000 |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 604 | 242031990 | 505000 | 505000 | 505000 | Количество судебных актов и мировых соглашений | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Задача 4 подпрограммы 2 муниципальной программы Реализация мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета |  |  |  | 1312624,63 | 1312624,63 | 1312624,63 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4 | Основное мероприятие |  |  | 1312624,63 | 1312624,63 | 1312624,63 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Реализация мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета | 604 |  | 1312624,63 | 1312624,63 | 1312624,63 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятие |  |  | 175036 | 175036 | 175036 |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты | 604 | 2420451182 | 175036 | 175036 | 175036 | Количество работников военно - учетного стола | чел. | 1 | 1 | 1 |
| 2.4.3 | Мероприятие |  |  | 18162,25 | 18162,25 | 18162,25 |  |  |  |  |  |
|  | Участие в организации и финансировании проведения общественных работ | 604 | 2420470140 | 18162,25 | 18162,25 | 18162,25 | Количество человек принятых на общественные работы | чел. | 1 | 1 | 1 |
| 2.4.4 | Мероприятие |  |  | 1119426,38 | 1119426,38 | 1119426,38 |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока | 604 | 2420470550 24204S0550 | 1119426,38 | 1119426,38 | 1119426,38 | Количество ЛПХ получивших возмещение части затрат по производству молока | ед. | 71 | 71 | 71 |
| всего по 2 подпрограмме |  |  |  | 8479364 | 8479364 | 8479364 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы: Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения |  |  |  | 1150000,78 | 1150000,78 | 1150000,78 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселениях дорог местного значения |  |  | 1150000,78 | 1150000,78 | 1150000,78 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  | 1150000,78 | 1150000,78 | 1150000,78 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог в с.Маргенау (ул.Ленина(от дома №50 до дома №62)) | 604 | 2410270340 24102S0340 | 1150000,78 | 1150000,78 | 1150000,78 | Протяженность отремонтированных дорог | м2 | 765 | 765 | 765 |
| всего по 3 подпрограмме: |  |  |  | 1150000,78 | 1150000,78 | 1150000,78 | Х | Х | Х | Х | Х |
| всего по муниципальной программе |  |  |  | 11067690,56 | 11067690,56 | 10928257,61 | Х | Х | Х | Х | Х |

|  | Приложение 3 к постановлению Администрации Кухаревскогосельского поселения от 08.02.2021 № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» за 2020 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (далее – МП)/ основного мероприятия (далее – ОМ) | Целевой индикатор реализации мероприятия подпрограммы |  |  |  | Степень достижения значения целевого индикатора (гр.7=гр.6/гр.5)1 | Объем финансирования ВЦП, рублей |  | Уровень финансового обеспечения ВЦП (гр.10=гр.9/гр.8) | Эффективность реализации мероприятия (гр.11=гр.7/гр.10) |
|  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения" (далее – ПП № 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП"Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» ОМ №1 "Развитие жилищно коммунального комплекса и благоустройства" | Количество фонарей уличного освещения | ед. | 103 | 103. | 1,00 | 277838,00 | 277838,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Ремонт памятников | ед. | 1 | 1 | 1,00 | 103456,00 | 103456,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Площадь содержания мест захоронения | м2 | 6338,89 | 6338,89 | 1,00 | 51074,06 | 51074,06 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Выполнение полномочий по организации в границах поселений водоснабжение населения | % | 100 | 100 | 1,00 | 89838,00 | 89838,00 | 1,00 | 1,00 |
| Эффективность реализации ОМ № 1 |  |  | процентов | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МП"Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» ОМ №2 "Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог" | Ремонт автомобильных дорог в с.Маргенау (ул.Ленина) | м2 | 765 | 765 | 1,00 | 2700,00 | 2700,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения | ед. | 15 | 15 | 1,00 | 56740,00 | 56740,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Протяженность отремонтированных дорог | м2 | 3000 | 3000 | 1,00 | 856679,72 | 717246,77 | 0,84 | 1,19 |
| Эффективность реализации ОМ № 2 |  |  | процентов | 104,86 |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность реализации ПП № 13 |  |  | процентов | 102,43 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Повышение качества управления финансами и обеспечения эффективного осуществления полномочий Администрации Кухаревского сельского поселения" (далее – ПП № 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МП"Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» ОМ №1 "Повышение качества управления финансами" | Численность муниципальных служащих | ед. | 4 | 4 | 1,00 | 2805740,45 | 2805740,45 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Количество казенных учреждений | ед. | 1 | 1 | 1,00 | 2 414 225,89 | 2 414 225,89 | 1,00 | 1,00 |
| Эффективность реализации ОМ№ 1 |  |  | процентов | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | МП"Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» ОМ №2 " Средства передаваемые из бюджета поселения муниципальному району" | Доля исполненных соглашений | % | 100 | 100 | 1,00 | 33 402,57 | 33 402,57 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Доля исполненных соглашений | % | 100 | 100 | 1,00 | 131 051,42 | 131 051,42 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Доля исполненных соглашений | % | 100 | 100 | 1,00 | 704 597,00 | 704 597,00 | 1,00 | 1,00 |
| Эффективность реализации ОМ №2 |  |  | процентов | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МП"Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» ОМ № 3 "Эффективное исполнение полномочий сельского поселения" | Количество мероприятий по выполнению прочих муниципальных функций | ед. | 2 | 2 | 1,00 | 42060,00 | 42060,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Количество мероприятий по выполнению прочих муниципальных функций | ед. | 1 | 1 | 1,00 | 32497,00 | 32497,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 2 | 2 | 1,00 | 64550,00 | 64550,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Количество пенсионеров получающих доплату к пенсии | чел. | 2 | 2 | 1,00 | 136 470,00 | 136 470,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Количество участников Великой Отечественной войны, которым оказывается адресная социальная помощь | чел. | 4 | 4 | 1,00 | 4000,00 | 4000,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | ед. | 3 | 3 | 1,00 | 22340,00 | 22340,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Количество земельных участков, на которых проведены кадастровые работы | ед. | 4 | 4 | 1,00 | 140000,00 | 140000,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Объекты недвижимого муниципального имущества (здания, строения, сооружения) в отношении которых проведена оценочная деятельность, инвентаризационно- технические работы | ед. | 15 | 15 | 1,00 | 33315,49 | 33315,49 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Количество заключенных договоров на обслуживание электрооборудования | ед. | 3 | 3 | 1,00 | 8439,55 | 8439,55 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Количество лиц прошедших инструктаж по противопожарной безопасности | ед. | 1000 | 1000 | 1,00 | 89050,00 | 89050,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Количество судебных актов и мировых соглашений | ед. | 1 | 1 | 1,00 | 505000,00 | 505000,00 | 1,00 | 1,00 |
| Эффективность реализации ОМ № 3 |  |  | процентов | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МП"Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» ОМ № 4 "Реализация мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета" | Количество работников военно-учетного стола | ед. | 1 | 1 | 1,00 | 175036,00 | 175036,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Количество человек принятых на общественные работы | чел. | 6 | 6 | 1,00 | 18162,25 | 18162,25 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Количество ЛПХ получивших возмещение части затрат по производству молока | ед. | 71 | 71 | 1,00 | 1119426,38 | 1119426,38 | 1,00 | 1,00 |
| Эффективность реализации ОМ №4 |  |  | процентов | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МП"Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» ОМ № 5 "Рразвитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения" | Ремонт автомобильной дороги в с.Маргенау (ул.Ленина (от дома №50 до дома №62)) | м2 | 765 | 765 | 1,00 | 1150000,78 | 1150000,78 | 1,00 | 1,00 |
| Эффективность реализации ОМ №5 |  |  | процентов | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность реализации ПП № 25 |  |  | процентов | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность реализации ПП № 3 |  |  | процентов | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность реализации МП |  |  | процентов | 101,22 |  |  |  |  |  |  |