|  |  |
| --- | --- |
| ***«ВЕСТНИК***  ***КУХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»*** | **C:\Users\User\Desktop\сайт\фото\Герб_Исилькульского_района.jpg** |
| **от 2 апреля 2025г. № 10** | |

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 01.04.2025 г. № 20

с. Маргенау

Об организации и проведении месячников и субботников по благоустройству населенных пунктов Кухаревского сельского поселения.

В целях улучшения санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения, производственных участков СП «Сибирь» ОО АПХ «Алтаур», территорий учреждений и организаций, приведение в надлежащее состояние улиц, территорий учреждений, организаций, производственных участков и домовладений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Кухаревского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Провести с 14.04.2025 г. по 14.05.2025г., субботники , по благоустройству и санитарной очистке территрии Кухаревского сельского поселения.

2. Создать комиссию по организации и проведению месячников и субботников по благоустройству и санитарной очистке территории Кухаревского сельского поселения (Приложение № 1)

3. Утвердить план мероприятий о проведении месячника и субботника по благоустройству и озеленению населенных пунктов Кухаревского сельского поселения (приложение № 2).

4. В срок до 30 апреля 2024года провести субботники по очистке территорий производственных участков, учреждений, домовладений, кладбищ, по ликвидации стихийных свалок.

- Руководителям учреждений, организаций, производственных участков, управляющим производственными бригадами СП «Сибирь» ООО АПХ «Алтаур» предоставить в срок не позднее одного рабочего дня после окончания проведения мероприятий в администрацию сельского поселения отчет о проведении субботников по установленной форме (Приложение № 3) с фотографиями и видеороликами.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ Кухаревского сельского поселения Гершфильдт В.А .

Глава сельского поселения Е.М.Пальчик

Приложение 1

к постановлению Администрации

Кухаревского сельского поселения

от 01.04.2025 № 20

Комиссия

по оперативному руководству работами по благоустройству

и санитарной очистке населенных пунктов и подведению итогов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гершфильдт В.А | - Директор МКУ Кухаревского сельского поселения, председатель |
| 2. | Попандопуло Д.М | Директор МБОУ «Маргенауская СОШ» |
| 3 | Солоненченко С.В | Директор МБОУ «Гофнунгстальская ООШ» |
| 4. | Бабикова Е.Ю | Директр Николайпольского сельского клуба |
| 5 | Пынникова С.В | Директор Гофнунгстальского клуба |
| 6 | Толомбасова Г.Н | Директор Маргенауского ДК |
| 7 | Арутюнян В.А | Директор МБОУ «Николайпольская ООШ» |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Кухаревского сельского поселения

от 01.04.2025 № 20

ПЛАН

мероприятий по организации и проведению месячника и субботника по благоустройству населённых пунктов Кухаревского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проведение субботника по благоустройству населённых пунктов | с14 апреля  14 мая  2025 года. |
| 2 | Комиссионная проверка результатов проведённого субботника по благоустройству населённых пунктов, подведение итогов проведённого субботника | до 1 мая 2025 |
| 3 | Благоустройство территории памятника «Воину освободителю» | до 30 апреля |
| 4 | Ремонт и покраска заборов и других ограждений | до 30 апреля |
| 5 | Благоустройство придомовых территории, скверов, парков, тротуаров, газонов. | до 1 мая |
| 6 | Благоустройство территории, прилегающих к домовладениям | до 1 мая |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок мусора | до 1мая |
| 8 | Посадка деревьев и кустарников, посадка цветов. | до 30 мая |
| 9 | Комиссионная проверка результатов проведенного месячника по благоустройству в Кухаревском поселении. | до 30 мая |
| 10 | Окашивание территорий муниципального образования | июнь-сентябрь |
| 11 | Выявление административных правонарушений правил благоустройства | весь период |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Кухаревского сельского поселения

от 01.04.2025 № 20

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Отчёт о проведении субботника в Кухаревском сельском поселении

Исилькульского муниципального района Омской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | наименование | Количество участников  Всего, чел. | Общее количество техники | | Кол-во рейсов автотранспорта, ед. | Объем вывезенного мусора, куб | Кол-во высаженных зеленных насаждений | | Примечание. |
| Автотранспорта, ед. | Прочие механизмы, ед. | Деревьев, ед. | Кустарников, ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Кухаревское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Периодическое печатное издание Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области**  **«Вестник Кухаревского сельского поселения»**  **Учредитель:** *Совет и**Администрация Кухаревского сельского поселения*  *Исилькульского муниципального района Омской области*  **Главный редактор:**  *Пальчик Е.М*  **Адрес редакции: 646003, Омская область, Исилькульский район, с.Маргенау, ул.Ленина, д.11**  **«Бесплатно»**  **Тираж:**15 экз |